课程管理网站

项目范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | 谢烨斌 | Date | 2018-12-13 |
| Review | 黄彬彬 谷明政 黄嘉豪 何志城 黄柏儒 谢烨斌 | Date | 2018-12-14 |
| Confirm | 谢烨斌 | Date | 2018-12-14 |

IT Project Management

SCUT

Copyright

目录

[1. 范围说明书 1](#_Toc2054487484)

[2. 三级工作结构分解（三级WBS） 1](#_Toc381583475)

[3. WBS字典 2](#_Toc887294383)

# 

# 范围说明书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：课程管理网站 | |
| 项目经理：谢烨斌 | 日期：2018年10月1日 |
| 项目发起人：李红 | 编号： |
| 项目产品和可交付成果：课程管理网站，用户手册 | |
| 目标：开发出一个课程管理网站并投入华南理工大学使用 | |
| 时间：3个月 | |
| 费用：50000元 | |
| 资源：1台网站服务器，6台PC机 | |
| 包括的工作：需求分析、设计、开发、测试、部署 | |
| 不包括的工作：维护 | |

# 三级工作结构分解（三级WBS）

|  |
| --- |
| 课程管理网站 |
| 1. 启动 |
| * 1. 识别干系人 |
| * 1. 项目启动会议 |
| * 1. 完成项目启动 |
| 1. 计划 |
| * 1. 确定项目范围 |
| * 1. 确定组织架构 |
| * 1. 确定交付物 |
| * 1. 确定项目资源 |
| * 1. 确定项目预算 |
| * 1. 确定时间里程碑计划 |
| * 1. 制定项目计划 |
| * 1. 制定项目章程 |
| * 1. 完成项目计划 |
| * 1. 学习java web开发 |
| * + 1. 第1次学习 |
| * + 1. 第2次学习 |
| * + 1. 第3次学习 |
| * + 1. 第4次学习 |
| * + 1. 第5次学习 |
| 1. 执行 |
| * 1. 可行性分析 |
| * + 1. 完成开题报告与可行性分析 |
| * 1. 需求分析 |
| * + 1. 功能性需求分析 |
| * + 1. 非功能性需求分析 |
| * + 1. 制作原型 |
| * + 1. 需求评审会议 |
| * + 1. 完成需求分析 |
| * 1. 设计 |
| * + 1. 概要设计 |
| * + 1. 详细设计 |
| * + 1. 系统数据模型设计 |
| * 1. 开发 |
| * + 1. 领域模型对象开发 |
| * + 1. jsp开发 |
| * + 1. DAO接口开发 |
| * + 1. servlet开发 |
| * + 1. 开发评审会议 |
| * + 1. 完成开发 |
| * 1. 测试 |
| * + 1. 单元测试 |
| * + 1. 整体测试 |
| * + 1. 完成测试 |
| * 1. 部署 |
| 1. 监控 |
| * 1. 第1次例会 |
| * 1. 第2次例会 |
| * 1. 第3次例会 |
| * 1. 第4次例会 |
| * 1. 第5次例会 |
| 1. 收尾 |
| * 1. 整理文档 |
| * 1. 项目展示 |
| * 1. 完成项目 |

# WBS字典

在project中完成